РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ХОТЫНЕЦКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОРЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

«27» марта 2012 г.                                                                               №   24-РС

пгт. Хотынец

О принятии долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2015 годы»

В целях повышения транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов района и развития автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района, в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ, на основании Устава района, Хотынецкий  районный Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять долгосрочную муниципальную целевую программу «Ремонт улично-дорожной сети  населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2015 годы» согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Трибуна хлебороба».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РАЙОННОГО СОВЕТА

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ                                                       С. А. ПРУСАКОВ

|  | Приложение к решению Хотынецкого районного Совета народных депутатов от «___» __________ 2012г. № ____ |
| --- | --- |

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ   НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  РАЙОНА И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА НА 2012-2015 ГОДЫ »

пгт. Хотынец

2012 г.

ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РАЙОНА И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА НА 2012-2015 ГОДЫ »

| Наименование программы | Долгосрочная муниципальная целевая программа «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2015 годы» (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 года № 361-ФЗ. Закон Орловской области от 01 декабря 2011 года № 1304-ОЗ « О дорожном фонде». |
| Муниципальный заказчик | Администрация Хотынецкого района (далее-администрация района) |
| Основные разработчики программы | Отдел архитектуры администрации района; администрации городского и сельских поселений |
| Цели и задачи программы | Создание условий для комфортного проживания и безопасного дорожного движения в Хотынецком районе |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012-2015 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района, ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения, разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, разработка сметной документации на ремонт автодорог районного значения и улично- дорожной сети городского и сельских поселений; |
| Исполнители программы | Бюджетополучатели - администрации городского и сельских поселений Хотынецкого района |
| Объемы и источники финансирования | Предполагаемый объем финансирования: (тыс. рублей) Источники финансирования Всего по программе Объемы финансирования в том числе по годам 2012 2013 2014 2015 Всего по программе 184529,2 18815 58205 49967,4 57541,8 из них федеральный бюджет 41000 10000 20000 - 11000 областной бюджет 138608 8600 37260 48068 44680 районный бюджет 2115,7 57,5 31,3 958,3 1068,6 бюджеты поселений 2805,5 157,5 913,7 941,1 793,2 |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Выполнение мероприятий по: - ремонту автомобильных дорог общего пользования районного значения и улично-дорожной сети городского и сельских поселений Хотынецкого района; - разработке проектно-сметной документации на строительство автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; - строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; -разработке сметной документации на ремонт автодорог районного значения и улично- дорожной сети городского и сельских поселений; -повышению транспортно - эксплуатационного состояния улично-дорожной сети населенных пунктов и сети автомобильных дорог общего пользования районного значения |
| Ожидаемые конечные результаты | Доведение транспортно- эксплуатационных показателей улично-дорожной сети городского и сельских поселений и автомобильных дорог общего пользования районного значения до нормативного состояния. |

1. Технико-экономическое обоснование Программы

Необходимость разработки Долгосрочной муниципальной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения Хотынецкого района на 2012-2015 годы» (далее Программа) обусловлена тем, что неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети  населенных пунктов на территории Хотынецкого района при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально - экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

В результате недостаточного финансирования работ по ремонту улично-дорожной сети населенных пунктов их транспортно - эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Таким образом, основной целью Программы является ремонт улично-дорожной сети, развитие сети автомобильных дорог общего пользования районного значения на территории Хотынецкого района. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования районного значения,

- выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного  значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,

- выполнение мероприятий на разработку сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений

- выполнение мероприятий по строительству  и реконструкции автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования районного значения.

Тактическая задача – обеспечение комфортного проживания граждан в населенных пунктах, устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования районного значения.

II. Основные цели и задачи целевой программы

Программа направлена на обеспечение качественного и высокоэффективного ремонта улично-дорожной и транспортной инфраструктуры Хотынецкого района, а также на:

1) повышение уровня жизни населения за счет восстановления и расширения улично-дорожной и транспортной инфраструктуры, соответствующей потребностям населения в экономике;

2) повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно - транспортных происшествий и потерь от них;

3) сокращение транспортных издержек, улучшение качества и снижение времени перевозок грузов и пассажиров автомобильным транспортом;

4) снижение отрицательного воздействия транспортно - дорожного комплекса на окружающую среду.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, создание предпосылок устойчивого развития муниципального образования.

III. Перечень программных мероприятий

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения  и ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений  района, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования районного значения  с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, разработку сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений, строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения предусмотрен в следующих объемах:

| Ремонт автомобильных дорог общего пользования районного значения |
| --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём выполняемых работ, м² | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  | бюджета области | районный бюджет 1 % |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А/д «Хотынец-Жудре» Скворцово, | 2012 год | 4800 | 2323,0 | 2300,0 | 23,0 |
| А/д «Хотынец-Жудре» Алисово, | 2013 год | 1800 | 1242,3 | 1230,0 | 12,3 |
| А/д «Хотынец-Жудре»- Б.Юрьево –Алехино» -Девять Дубов, | 2014 год | 6000 | 4545,0 | 4500,0 | 45,0 |
| А/д «Знаменское-Хотынец» -Студёнка»- Грачёвка | 2014 год | 1800 | 1242,3 | 1230,0 | 12,3 |
| А/д «Знаменское-Хотынец» -Студёнка»- Клеймёново | 2014 год | 6000 | 4545, | 4500,0 | 45,0 |
| «Орел-Витебск» -Меловое | 2015год | 12000 | 8241,6 | 8160,0 | 81,6 |
| А/д «Болхов- а/д «Орел-Витебск» -Березуевка | 2015год | 6000 | 4545,0 | 4500,0 | 45,0 |
| ИТОГО |  | 38400 | 26684,2 | 26420,0 | 264,2 |

Ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений Хотынецкого района предусмотрен в следующих объемах:

| Ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём выполняемых работ, м² | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  |  | бюджета области | бюджетов поселения района 1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Аболмасовское сельское поселение |
| 1 | с. Хотынец | 2012 год | 3178 | 1593,5 | 1577,8 | 15,78 |
| 2 | п. Нива Свободы, с. Хотынец, д. Аболмасово | 2013 год | 4080 | 2121,0 | 2100,0 | 21,0 |
| 3 | с.Воейково | 2014 год | 5200 | 2706,8 | 2680 | 26,8 |
| 4 | с.Воейково | 2015 год | 4800 | 2494,7 | 2470 | 24,7 |
|  | ИТОГО |  | 17258 | 8916,0 | 8828,0 | 88,28 |
|  | Алехинское сельское поселение |
| 1 | д. Большое Юрьево | 2013 год | 2080 | 1081,0 | 1070 | 11,0 |
| 2 | д. Большое Юрьево | 2014 год | 1200 | 707,0 | 700 | 7,0 |
| 3 | д. Алехино | 2015 год | 1600 | 1010,0 | 1000 | 10,0 |
|  | ИТОГО |  | 4880 | 2798,0 | 2770,0 | 28,0 |
|  | Богородицкое сельское поселение |
| 1 | с. Богородицкое | 2014 год | 2000 | 1038,0 | 1028,0 | 10,0 |
|  | ИТОГО |  | 2000 | 1238,0 | 1028,0 | 10,0 |
|  | Ильинское сельское поселение |
| 1 | с.Ильинское | 2012 год | 2864 | 1436,1 | 1421,9 | 14,2 |
| 2 | с.Ильинское | 2013 год | 6560 | 3413,8 | 3380,0 | 33,80 |
| 3 | с.Ильинское | 2014 год | 4800 | 2504,8 | 2480,0 | 24,80 |
| 4 | с.Ильинское | 2015 год | 5600 | 2908,8 | 2880,0 | 28,80 |
|  | ИТОГО |  | 19824 | 10263,0 | 10162,0 | 101,6 |
|  | Краснорябинское сельское поселение |
| 1 | с.Красные Рябинки | 2013 год | 14800 | 7686,1 | 7610,0 | 76,1 |
| 2 | с.Никольское | 2014 год | 11200 | 5817,6 | 5760,0 | 57,6 |
| 3 | с. Большие Рябинки | 2015 год | 8000 | 4191,5 | 4150,0 | 41,5 |
|  | ИТОГО |  | 34000 | 17695,2 | 17520,0 | 175,2 |
|  | Меловское сельское поселение |
| 1 | п.Звезда д .Кукуевка | 2013 год | 5800 | 3020,0 | 2990,0 | 30,0 |
| 2 | п.Звезда д .Кукуевка | 2014 год | 6400 | 3333,0 | 3300,0 | 33,0 |
| 3 | п.Звезда д .Кукуевка с.Меловое | 2015 год | 14400 | 7474,0 | 7400,0 | 74,0 |
|  | ИТОГО |  | 26600 | 13827,0 | 13690,0 | 137,0 |
|  | Студеновское сельское поселение |
| 1 | д.Студёнка | 2013 год | 10800 | 4777,3 | 4730,0 | 47,30 |
| 2 | д.Студёнка | 2014 год | 6000 | 3535,0 | 3500,0 | 35,0 |
| 3 | д.Грачевка | 2015 год | 4000 | 2525,0 | 2500,0 | 25,0 |
|  | ИТОГО |  | 20800 | 10837,3 | 10730,0 | 107,3 |
|  | Хотимль-Кузменковское сельское поселение |
| 1 | д.Хотимль-Кузменково | 2013 год | 9200 | 4777,3 | 4730,0 | 47,30 |
| 2 | д.Жудре | 2014 год | 6800 | 3535,0 | 3500,0 | 35,00 |
| 3 | п.Жудерский | 2015 год | 12000 | 6231,7 | 6170,0 | 61,70 |
|  | ИТОГО |  | 28000 | 14544,0 | 14400,0 | 144,0 |
|  | Городское поселение Хотынец |
| 1 | пгт.Хотынец | 2012 год | 6426 | 3333,0 | 3300,0 | 33,0 |
| 2 | пгт.Хотынец | 2013 год | 18320 | 9514,2 | 9420,0 | 94,20 |
| 3 | пгт.Хотынец | 2014 год | 28900 | 15039,0 | 14890,0 | 148,9 |
| 4 | пгт.Хотынец | 2015 год | 9840 | 5504,5 | 5450,0 | 54,50 |
|  | ИТОГО |  | 63486 | 33391,0 | 33060,0 | 330,6 |
|  | ИТОГО по годам | 2012 | 12448 | 6363,0 | 6300,0 | 63,0 |
|  |  | 2013 | 71640 | 36390,7 | 36030,0 | 360,7 |
|  |  | 2014 | 72500 | 38216,2 | 37838,0 | 378,1 |
|  |  | 2015 | 60240 | 32340,2 | 32020,0 | 320,2 |
|  | ВСЕГО 2012-2015 |  | 216828 | 113310,1 | 112188,2 | 1122,0 |

Разработка проектно-сметной документации на строительство и  реконструкцию, строительство и реконструкция  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования предусмотрены в следующих объемах:

| Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт автомобильных дорог районного значения |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  |  | бюджета области | бюджета района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Сметная документация на ремонт автодорог |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт А/д «Хотынец-Жудре» Скворцово, | 2012 | 34,5 | 0 | 34,5 |
| 2 | Ремонт А/д «Хотынец-Жудре» Алисово | 2013 | 19,0 | 0 | 19,0 |
| 3 | Ремонт А/д «Хотынец-Жудре»- Б.Юрьево –Алехино» -Девять Дубов | 2014 | 68,0 | 0 | 68,0 |
| 4 | Ремонт «Знаменское-Хотынец» -Студёнка»- Грачёвка | 2014 | 20,0 | 0 | 20,0 |
| 5 | Ремонт А/д «Знаменское-Хотынец» -Студёнка»- Клейменово | 2014 | 68,0 | 0 | 68,0 |
| 6 | Ремонт «Орел-Витебск» -Меловое | 2015 | 122 | 0 | 122,0 |
| 7 | Ремонт А/д «Болхов- а/д «Орел-Витебск» -Березуевка, | 2015 | 70,0 | 0 | 70,0 |
|  | Итого |  | 401,5 | 0 | 401,5 |
|  | Проектно-сметная документация на строительство |  |  |  |  |
| 1 | Строительство а/д «Орел-Витебск» - Горки | 2014 | 700,0 | 0 | 700,0 |
| 2 | Строительство а/д «Болхов- а/д»Орел-Витебск» -Образцово | 2015 | 750,0 | 0 | 750,0 |
|  | Итого |  | 1450,0 | 0 | 1450,0 |
|  | ВСЕГО 2012 - 2015 |  | 1851,5 | 0 | 1851,5 |
|  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог |
| 1 | Строительство автодороги с твердым покрытием «Хотынец-Аболмасово»-с. Хотынец в Хотынецком районе Орловской области | 2012 год | 1 км | 10000,0 | 0 |
| 2 | Реконструкцию автодороги «Болхов-а/д «Орел-Витебск»- Мощеное в Хотынецком районе Орловской области | 2013 год | 2,3 км | 20000,0 | 0 |
|  | ВСЕГО 2012 - 2015 |  | 3,3 км | 30000,0 | 0 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги с твердым покрытием «Хотынец-Аболмасово»-с. Хотынец в Хотынецком районе Орловской области |  |  |
|  | Реконструкцию автодороги «Болхов-а/д «Орел-Витебск»- Мощеное в Хотынецком районе Орловской области |  |  |
|  | для включения объекта капитального строительства в Подпрограмму «Автомобильные дороги» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) » |

Разработка сметной документации на ремонт улично-дорожной сети городского и сельских поселений района предусмотрены в следующих объемах:

| Разработка сметной документации на ремонт улично-дорожной сети, |
| --- |
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) |
|  |  | всего | в том числе за счёт средств |
|  |  |  | бюджета области | Бюджет поселений района |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аболмасовское сельское поселение | 2012 | 23,67 | 0 | 23,67 |
|  | 2013 | 32,0 | 0 | 32,0 |
|  | 2014 | 40,0 | 0 | 40,0 |
|  | 2015 | 37,0 | 0 | 37,0 |
| Итого |  | 132,67 | 0 | 132,67 |
| Алехинское сельское поселение | 2013 | 16,0 | 0 | 16,0 |
|  | 2014 | 11,0 | 0 | 11,0 |
|  | 2015 | 15,0 | 0 | 15,0 |
| Итого |  | 42,0 | 0 | 42,0 |
| Богородицкое сельское поселение | 2014 | 16,0 | 0 | 16,0 |
| Итого |  | 16,0 | 0 | 16,0 |
| Ильинское сельское поселение | 2012 | 21,33 | 0 | 21,33 |
|  | 2013 | 51,0 | 0 | 51,0 |
|  | 2014 | 37,0 | 0 | 37,0 |
|  | 2015 | 43,0 | 0 | 43,0 |
| Итого |  | 152,33 | 0 | 152,33 |
| Краснорябинское сельское поселение | 2013 | 114,0 | 0 | 114,0 |
|  | 2014 | 86,0 | 0 | 86,0 |
|  | 2015 | 62,0 | 0 | 62,0 |
| Итого |  | 262,0 | 0 | 262,0 |
| Меловское сельское поселение | 2013 | 45,0 | 0 | 45,0 |
|  | 2014 | 50,0 | 0 | 50,0 |
|  | 2015 | 110,0 | 0 | 110,0 |
| Итого |  | 205,0 | 0 | 205,0 |
| Студеновское сельское поселение | 2013 | 83,0 | 0 | 83,0 |
|  | 2014 | 47,0 | 0 | 47,0 |
|  | 2015 | 31,0 | 0 | 31,0 |
| Итого |  | 161,0 | 0 | 161,0 |
| Хотимль-Кузменковское сельское поселение | 2013 | 71,0 | 0 | 71,0 |
|  | 2014 | 53,0 | 0 | 53,0 |
|  | 2015 | 93,0 | 0 | 93,0 |
| Итого |  | 217,0 | 0 | 217,0 |
| Городское поселение Хотынец | 2012 | 49,5 | 0 | 49,5 |
|  | 2013 | 141,0 | 0 | 141,0 |
|  | 2014 | 223,0 | 0 | 223,0 |
|  | 2015 | 82,0 | 0 | 82,0 |
| Итого |  | 496,0 | 0 | 496,0 |
| ВСЕГО 2012 - 2015 |  | 1683,50 | 0 | 1683,50 |

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы

Финансовое обеспечение программы реализуется за счет средств федерального, областного, районного бюджетов и бюджетов поселений.

Предполагаемый объем финансирования мероприятий  программы:

(тыс. рублей)

| Источники финансирования | Всего по программе | Объемы финансирования |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Всего по программе | 184529,2 | 18815,0 | 58205,0 | 49967,4 | 57541,8 |
| из них |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 41000,0 | 10000,0 | 20000,0 |  | 11000,0 |
| областной бюджет | 138608,0 | 8600,0 | 37260,0 | 48068,0 | 44680,0 |
| районный бюджет | 2115,7 | 57,5 | 31,3 | 958,3 | 1068,6 |
| бюджеты поселений | 2805,5 | 157,5 | 913,7 | 941,1 | 793,2 |

Порядок направления и основные условия использования средств районного бюджета устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами района.

V. Механизм реализации целевой программы и координация программных мероприятий

Механизм реализации программы - это система скоординированных по объему финансирования, срокам и ответственным исполнителям мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Программа реализуется путём выполнения её мероприятий, оценки промежуточных и итоговых результатов.

Исполнители программы:

– обеспечивают реализацию программы и её финансирование;

– осуществляют координацию деятельности её участников;

– производят оценку эффективности программы;

– формируют и представляют заказчику отчёт о реализации программы;

– представляют в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий программы на очередной финансовый год;

– осуществляют мониторинг результатов и формирование аналитической  информации о реализации программы;

– обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых                       на реализацию программы;

– контролируют выполнение работ по мероприятиям программы;

– организуют размещение на  сайте Администрации Хотынецкого района текста программы  и информацию о результатах её реализации.

Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных программой, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и носит постоянный характер.

Механизм реализации целей и задач Программы - это система мероприятий, скоординированных по срокам и объемам финансирования, обеспечивающая достижение намеченных результатов.

Программа исполняется во взаимодействии со структурными подразделениями администрации района, администрациями городского и сельских поселений при участии предприятий, организаций, учреждений.

Организует работу по реализации программы отдел архитектуры администрации  района.

В его обязанности входит:

- согласование объемов финансирования на очередной финансовый год;

- при сокращении объемов финансирования, корректировка перечня мероприятий, определение приоритетов, принятие мер по привлечению внебюджетных источников для финансирования Программы;

- контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров;

- сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, подготовка доклада о ходе реализации Программы и отчета об использовании бюджетных средств.

VI. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация района.

VII. Оценка эффективности реализации целевой программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на ремонт улично-дорожной сети населенных пунктов района и развитие автомобильных дорог общего пользования районного значения, разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, строительство и  реконструкцию  автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В результате реализации Программы будет отремонтировано:

- 216828 кв.м. улично-дорожной сети городского и сельских поселений района; - 38400 кв.м. автомобильных дорог общего пользования районного значения;

разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию 4 автомобильных дорог общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов;

построено 3 автомобильные дороги общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

реконструирована 1 автомобильная дорога общего пользования районного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, что позволит, в том числе:

- создать комфортные условия для проживания населения Хотынецкого района;

- распределить транспортные потоки и снизить нагрузки на основные автомобильные дороги;

- снизить количество дорожно - транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

- уменьшить зону негативного влияния автомобильных дорог на здоровье населения и придорожные экосистемы.

Создание в Хотынецком районе необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики, увеличения доходов бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

Реализация Программы позволит решить следующие  социально - экономические задачи:

- повышение уровня жизни населения, улучшение условий проживания, повышение экономической самостоятельности муниципального образования, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в Хотынецком районе